一句话解释IPD的核心内容

本文介绍了IPD是什么，核心思想，整体框架，两种评审机制，三大业务流程，四大组织机构，五个业务决策评审点，六个阶段，七个技术评审点，八大方法论。.. 1.IPD是什么？ 集成产品开发（Integrated Product Development，IPD）是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。 2.一个核心思想：产品开发是一种投资 3.一套整体框架 4.两种评审机制：DCP、TR 业务决策评审是集成产品开发管理团队（IPMT）管理产品投资的重要手段，在决策评审中，IPMT始终站在投资商的角度来进行评审。 通过技术评审，帮助产品开发团队尽早发现产品开发中存在的问题和风险，及时采取相应的解决方案和行动计划，保证产品开发质量，减少浪费。 5.三大业务流程：市场管理流程、产品开发流程、技术开发流程 6.四大组织机构：IPMT、PDT、LMT、TDT （1）集成组合管理团队（IPMT）：产品投资决策和评审机构，负责制定公司总的使命愿景和战略方向，并对新产品线的产生进行决策。通常是一个高层跨部门团队，成员包括各个部门最高主管。 （2）产品开发团队（PDT）：一个虚拟的组织，其成员在产品开发期间一起工作，由产品经理/项目经理组织，一般是产品经理/项目经理负责的矩阵组织结构。 （3）产品生命周期管理团队（LMT）：在产品生命周期中，联合研发、制造、销售、使用、安全部门等各方面的资源，从根本上保证了产品在全生命周期中的管理能够高效、有序，并使产品保持低故障率。 （4）技术开发团队（TMT）：利用从研究和试验获得的知识或技术，为产品开发提供新的工艺和系统而进行实质性的改进。 7.五个业务决策评审点：Charter、CDCP、PDCP、ADCP、EOL-DCP （1）Charter：立项评审 （2）CDCP(Concept?DCP)：概念决策评审 （3）PDCP(Plan?DCP)：计划决策评审 （4）ADCP(Availability?DCP)：可获得性决策评审 （5）EDCP(EOL?DCP)：生命周期终止决策评审 8.六个阶段：概念、计划、开发、验证、发布、生命周期 9.七个技术评审点 TR1：产品需求和概念评审 TR2：需求分解和规格评审 TR3：总体方案评审 TR4：模块/系统评审 TR4A： 集成测试评审 TR5：样机评审 TR6：小批量评审 10.八大方法论 （1）客户需求分析 （2）投资组合分析 （3）衡量标准 （4）跨部门团队 （5）结构化流程 （6）项目和管道管理 （7）异步开发及CBB （8）版本配置与设计变更.