市场管理主要模板列表

| 步骤 | 模板名称 | 主要信息 |
| --- | --- | --- |
| 1、理解市场 | 1-1使命及愿景、目标 | 使命、愿景、目标 |
|  | 1-2市场地图 | 产品包、渠道、客户 |
|  | 1-3业务评估工作表 | 客户选择及价值定位、利润模式、战略控制点、活动范围 |
|  | 1-4客户$APPEALS要素表 | $APPEALS要素 |
|  | 1-5客户需求访谈表 | 访谈问题 |
| 2、市场细分 | 2-1细分市场分析表 | 初选的细分市场（客户、产品包、客户关键利益）、销售机会、验证信息 |
|  | 2-2细分市场简介 | 细分市场概况、增值/业务模式、业务驱动因素、业务问题、公司及竞争对手的产品包、按$APPEALS的客户购买标准、主要竞争对手及份额 |
|  | 2-3市场评估报告 | 市场概述、市场分析、竞争分析、客户分析、目标市场分析、整体战略建议、市场情报计划 |
| 3、组合分析 | 3-1细分市场吸引力评估表 | 各要素得分、总分 |
|  | 3-2细分市场竞争力评估表 | 各要素得分、总分 |
|  | 3-3细分市场财务分析模板 | 收入、费用、税前收益、内部投资回报率（IRR） |
|  | 3-4 SPAN和FAN组合分析 | 细分市场战略地位、5年净现金流、IRR、目标细分市场（战略方向、所需投资、财务定位、竞争地位、市场份额目标） |
|  | 3-5细分市场的SWOT分析 | 细分市场的S、W、O、T排序 |
| 4、制定业务计划 | 4-1细分市场差距分析 | 设想的目标、差距、ANSOFF策略、弥补差距的措施、预计的效果 |
|  | 4-2 ANSOFF分析汇总表 | ANSOFF策略对应的产品包、细分市场的ANSOFF策略、总收入、弥补缺口的关键行动（分3年） |
|  | 4-3战略准备工作表 | 细分市场的份额目标、收入差距、关键机会、业务设计评估、ANSOFF策略、SPAN、技术生命周期、利润区、预计的战略行动、（行动、原因、预期收入、费用、风险、可行性、时间安排、依赖条件） |
|  | 4-4细分市场的业务计划 | 战略目标、价值定位、具体目标、业务计划组合要素（产品包、定价/条款、综合营销宣传、销售渠道、订单履行、技术支持） |
| 5、整合并优化业务计划 | 5-1项目信息列表 | 项目名称、所属产品线、当前开发阶段、计划发布时间、收入、渐增税前利润（PTI%） |
|  | 5-2评估要素及权重分配表 | 要素分类、要素/子要素、要素描述、评分、要素解释、建议的定义、要素权重、产品分类、不同类别的权重比例 |
|  | 5-3项目优先级排序表 | 项目财务预测（收入、费用、收益）、项目分项评分、总分、依赖关系得分、B-H-W-S |
|  | 5-4产品线业务计划（PLBP）模板 | 概述、市场及业务评估、业务计划、绩效评估、运作子计划 |
|  | 5-5产品路标规划模板 | V版本启动时间、生命周期及主要特性、R版本启动时间、上市时间及主要特性、技术需求计划、人力资源需求计划、投入产出分析 |
| 6、管理业务计划并评估表现 | 6-1初始的产品包业务计划（IO/SBP） | 概述、市场理解、整体策略、产品包概述、财务评估、项目进度及资源、风险评估和管理、建议和替代方案 |
|  | 6-2项目任务书（CHARTER） | 产品包名称、产品包概述、市场及竞争环境、组合定位、产品包目标、PDT成员、特殊要求 |
|  | 6-3业务的Score（记分卡） | 财务指标、顾客指标、流程指标、组织成长指标 |
|  | 6-4 TPM Score（记分卡） | 评估标准、评估等级、部署领域 |

1-1 视频会议产品线的使命及愿景、目标

使命：为电信级和企业级客户提供更方便、更高效的面对面的沟通方式。

愿景：5年内成为国内视频会议系统市场第一供应商，未来在全球市场做到数一、数二。

目标：

- 2006、2007、2008年的收入目标分别为1.4亿、2.0亿、2.8亿，税前利润分别为2600万、4000万、5600万；

- 巩固并适度提升在军队市场的份额，提升应用水平；

- 重点突破运营商市场和高清终端市场，成为未来的主要增长点；未来3年运营商市场的份额目标分别为8％、15％、25％。

- 2006年推出新的MCU产品平台，与芯片厂商合作开发相关芯片；

- 加大核心专利技术开发和申请，加强知识产权保护；

- 加快代理渠道建设，从2007年下半年开始除军队市场和运营商市场外，全部实现代理销售。

1-3 业务设计评估（视频会议）

|  | 当前业务设计 | 业界最强竞争对手的业务设计 | 将来可能的业务设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户选择 | A、对安全保密性要求严格，对稳定性要求较高，对外资品牌有严格限制的专网客户（军队、政府） B、对价格较敏感的企业客户 | A、对稳定性要求严格，对品牌要求很高的客户（包括专网客户和企业客户） B、要求大容量、组网灵活、管理方便、稳定性较高、合理性价比的电信运营商 | A、对安全保密性要求严格，对稳定性要求较高，对外资品牌有严格限制的专网客户（军队、政府） B、要求大容量、组网灵活、管理方便、稳定性较高、合理性价比的电信运营商 C、对价格不是很敏感的企业客户 |
| 价值捕捉 | 低研发成本，较高的毛利 | 高投入、高技术、高定价、高毛利 | 扩大规模，降低单位成本；低研发成本，较高的毛利 |
| 差异化优势/战略控制 | A、政府扶植的民营企业、良好的军队、政府关系 B、高保密设计、良好的性价比 | A、良好的品牌 B、高品质产品 | A、较好的品牌 B、政府扶植、良好的政府、军队关系、一定的运营商关系 C、良好的性价 |
| 范围 | 自主产品设计，电源外包设计，外包生产，外购配套设备集成，以直销为主 | 自主产品设计，外包生产，外购配套设备集成，直销 | 自主产品设计，电源自行设计，外包生产，外购配套设备集成，直销和代理相结合 |

2-1 市场细分分析表（视频会议）

初选的细分市场列表

2-2细分市场简介（视频会议）

- 细分市场：电信运营商－系统－高清、易操作

| 细分市场的名称 | 2006年收入机会 | 未来三年逐年的增长率 | 2006年我公司的市场份额 | 关键的购买者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信运营商－系统－高清易操作 | 2亿 | 约35％ | 8％ | 电信运营商 |
| 描述如何在本细分市场里赚钱（公司以及关键竞争对手的增值/业务模式） |
| 视频会议设备供应商需要根据电信运营商的要求提供视讯网络设备，并负责建立和升级网络系统；电信运营商负责视讯会议网络的经营和维护，最终用户只需购买终端设备，租用运营商提供的视讯网络。 |
| 描述最重要的5个业务驱动因素（本细分市场里客户最关心的事项） | 描述本细分市场里，客户面临的主要业务问题 |
| 需要功能完整、大容量、质量稳定的视频会议系统进行运营，并且便于升级和扩容，节省投资； 该视频会议系统需要有良好的运营接口，厂商提供包括用户管理、计费营帐、资源管理功能的运营支撑系统，便于运营； 鉴于使用视频会议系统的集团用户属于高端用户，对服务质量有较高要求，视频会议系统的画面质量需要达到高清标准； 支持主要协议标准，解决不同设备供应商产品间的互联问题，充分利用现有的网络资源和设备； 可实现24小时不间断运行，便于维护部署，提供故障告警； | 电信运营商的视频系统需要能够为成千上万的用户提供灵活便捷的服务，满足用户对画面高清晰度、可靠性的要求；能够实现不同型号不同类型设备的接入，解决好不同设备供应商产品间的互联问题，而且系统还需要具备多种协议、多速率适配、数据会议和多画面等功能。 |
| 描述本细分市场内现有的产品包和竞争对手提供的产品包 |
| 在本细分市场，厂商提供的解决方案均MCU和视频终端，并根据需要叠加流媒体服务器、网管服务器以及计费、运营支撑系统，典型的如HW的ViewPoint 8000 运营网解决方案ViewPoint 8000视讯运营系统能够实现ViewPoint 8620、8620E和8630、A8010、MG8520等设备无缝管理，资源完全共享，业务统一，并通过ViewPoint iManager V2000对设备进行统一的管理。我公司现有的整体解决方案主要由KDV8000A嵌入式MCU、KDV8010高清视频会议终端、KDV8030网管/运营服务器构成； |
| 按照每项客户$APPEALS（价格、可获得性、包装、性能、易用性、保证性、生命周期成本、社会接受度）类别，描述客户的关键购买标准 | 描述主要的竞争对手以及市场份额 |
| 价格：0.1 可获得性：0.1 包装：0.1 性能：0.3 易用性：0.15 保证性：0.1 生命周期成本：0.05 社会接受度：0.1 | HW和ZX凭借在电信运营商领域的传统影响力和品牌优势而分别占有35％、20％的市场份额； Polycom占有10％； |

2-3市场评估报告模板

目录

介绍

I. 总述

概述+++

HW在市场中所处地位的概述+++

市场概况 +++

II. 市场分析

环境分析+++

战略群划分

联盟概况

机会点分析 +++

III. 竞争分析

主要竞争对手/伙伴 +++

竞争对手产品包/解决方案分析 +++

竞争对手定价/条款分析 +++ (根据客户群可选）

竞争对手分销渠道分析+++

竞争对手集成营销宣传分析 +++

竞争对手技术支援分析 +++ (根据客户群可选)

竞争对手定单履行分析 +++ (根据客户群可选)

竞争对手定位分析 +++

HW SWOT分析

IV. 客户分析

客户/用户描述 +++

欲望和需求 +++

决策者分析

购买标准分析 +++

购买群分析 (该部分尚在审核中）

客户满意度和忠诚度状况 +++

客户分析评估 +++

V. 目标市场分析

目标市场分析+++

目标市场选择建议 +++

VI. 整体战略建议

根据市场情报作出的整体战略建议

VII. 市场情报计划

3-4细分市场组合分析表（视频会议）

组合分析结果

4-2ANSOFF分析汇总表（视频会议）

4-4 细分市场的业务计划书模板

目录

1、	产品线目标及细分市场策略	3

1.1 产品线战略目标	3

1.2 产品线细分市场选择及策略	3

1.2.1第1年的策略	3

1.2.2第2年的策略	3

1.2.3第3年的策略	3

2、细分市场1业务计划	4

1.1 战略目标	4

1.2 价值定位	4

1.3 具体目标	4

1.4 业务要素组合策略	5

1.4.1产品包	5

1.4.2定价/条款	5

1.4.3综合营销宣传	5

1.4.4销售渠道	5

1.4.5订单履行	5

1.4.6技术支持	5

1.5 问题及风险分析	5

3、细分市场2业务计划	5

4、细分市场3业务计划	5

n、细分市场n业务计划	5

5-3 产品开发项目优先级排序（视频会议）

5-4 产品线业务计划书模板目录

一、概述

使命、愿景及目标

绩效/机会差距

二、市场及业务评估

A\了解市场/见解

宏观环境分析

行业及市场评估

竞争对手分析

产品包分析

客户分析

B\业务设计与支持原理

客户选择

细分与组合分析

价值陈述总结

活动范围

获取价值/ 价值链

战略控制

增长管理

三、业务计划

A\业务计划要素

产品包

价格/条款

销售渠道

集成营销宣传

技术支援

订单履行

B\绩效/机会差距

C\建立组织的能力

关键任务与流程

正式的组织机构

人力、技能及文化

四、绩效评估

A\财务评估

B\风险分析总结

整体风险评估

风险管理计划

五、运作子计划

A\集成营销宣传子计划

B\技术支持子计划

C\分销渠道管理子计划

5-5 产品线路标规划（视频会议）

视频会议产品线产品开发路标图：

详细描述未来几年各产品开发里程碑路标计划：

|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品升级 | 现有产品1 | MCU10V4.0R002 |  |  |
|  | 现有产品2 | MCU10V4.0R003 |  |  |
|  | …… | MT10V2.0R003 |  |  |
|  | 现有产品N |  |  |  |
| 新产品开发 | 新产品A | MT10V3.0R001 |  |  |
|  | 新产品B | MCU20V5.0R001； |  |  |
|  | …… | MCU20V5.0R002 |  |  |
|  |  |  | MCU20V5.0R003 |  |
|  |  |  | MCU20V5.0R004 |  |
|  | 新产品K | MCU11V4.0（待定） |  |  |

产品与细分市场的对应关系：

| 细分市场名称 | 已有产品 | 新开发产品级升级产品 |
| --- | --- | --- |
| 军队－系统－可靠\安全、易操作 | MCU10V3.6 | MCU10V4.0R002 |
| 军队－系统－高清、易操作 | MCU10V3.6 | MCU10V4.0R002 |
| 政府－系统—高清、可靠\安全 | MCU10V3.6 | MCU11V4.0（待定） |
| 电信运营商－系统－高清、易操作 | （MCU10V4.0R003原来设想） | MCU20V5.0R001 MCU20V5.0R002 MCU20V5.0R003 MCU20V5.0R004 |
| 特大型企业集团－系统－可靠/安全、价格 | MCU10V3.6 | MCU12V4.0（待考虑） |
| 代理商--清晰度高--终端 | MT10V2.0R003原来设想 | MT10V3.0R001 |

6-1初始的产品包业务计划模板

目录

1	文档控制部分：	3

2	概要	4

2.1	产品概述	4

2.2	市场机会	5

2.3	产品战略符合度	5

2.4	建议	5

3	了解市场	6

3.1	目标细分市场概要	6

3.2	环境分析	6

3.3	客户分析	6

3.4	竞争对手分析	7

4	产品包/解决方案整体战略	8

4.1	组合分析	8

4.2	愿景、目的和目标	8

4.3	目标选择	8

4.4	整体战略和原则	8

4.5	品牌价值分析	8

5	产品包概要	9

5.1	产品包描述	9

5.2	产品包需求	9

5.3	共用硬件和构建模块	9

5.4	产品包设计	9

6	财务评估	10

7	项目进度和资源	10

7.1	项目里程碑和关键活动图表	10

7.2	关键依赖关系和假设前提	11

7.3	PDT 团队成员	11

7.4	资源和技能需求概要	12

7.5	关键成功要素	12

8	风险评估和管理	13

9	建议和备选方案	15

9.1	A. 建议	15

9.2	B. 备选方案	15

6-2产品包项目任务书

MCU20V5.OR001产品包CHARTER

目录

1	产品包概要描述	3

2	需求总结	3

3	价值描述	3

4	产品包目标描述	3

5	细分市场及目标	3

6	竞争对手分析	4

7	我公司产品包的竞争性优势	4

8	产品路标	4

9	里程碑计划：	4

10	财务分析	5

11	PDT成员	5

12	该项目的特殊要求	6

一、产品包概要描述

什么产品: 单台MCU20V5.OR001专线方式下最大可支持128个E1，IP方式下最大可支持448个2Mbps并发码流，实现超大容量的接入能力。配合四级MCU级联技术，可支持运营级的视频会议多点控制单元（MCU）。

产品功能: H.320和H.323全面兼容；支持标准的H.239双流显示功能；Web点播及组播服务；利用高达16画面分割和32方混音功能；出差人员利用普通电话就可参加会议讨论。

销往何处（市场）：向中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通等运营商。

销售渠道：采用直销方式。

如何促销：在中国权威电信杂志、报纸等媒体上发布广告；举办技术推广会；树立样板点并推广。

如何生产：针对不同的客户订单进行配置生产（ATO）。

销售什么：一般与会议终端、网管系统、配套设备等组合为系统（解决方案）销售给客户。

二、需求总结

H.320和H.323全面兼容。

支持广泛的视频编解码标准，包括H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4，涵盖了视频会议中的所有视频编解码标准，可与其它厂家的标准视频会议设备互联互通。

支持广泛的音频编解码标准，包括 G.711、G.721、G.722、G.723、G.728、G.729、MP3等。

支持多种传输接口：10M/100M/1000M以太网、E1、2E1（捆绑）、4E1（捆绑）、V.35、STM-1，STM-4等，兼容专线和IP网络。

支持多种视音频接口：复合视频、S端子、VGA等视频接口和MIC、LINE等音频接口。

支持系统升级，可通过更新嵌入式软件来支持新的视音频编码标准和各种新协议，充分保护用户投资。

H.239双流显示和T.120

支持标准的H.239双流显示功能，在一个传输通道中同时传输两路不同的视频流，可同时观看发言人画面和辅助图像。利用VGA输入、输出功能，可观看其它会场的计算机图像。可与支持标准H.239的其它终端互通。
    支持标准的T.120，实现数据共享、文件传输、电子白板、聊天等功能，实现远程教学或小组讨论应用。可与符合T.120标准的其它产品互通。

Web点播及组播服务

MCU和终端均支持视音频码流的组播功能，通过内置的Web服务，网络中的PC经过身份验证后可通过Web浏览器实时点播会议图像。

多画面分割和智能混音

利用高达16画面分割和32方混音功能，与会者可同时与多个会场交谈，并看到其图像，让交互式会议如同在一个会场中进行。

多速率匹配

可在同一会议中接入不同速率的终端，无论是高速率接入终端还是低速率接入终端，都最大化的保障其视音频效果，可适应十分复杂的视频会议网络。

电话加入会议

没有视频通信能力的节点可直接利用电话加入到会议中，收听会议，并可进行语音发言。出差人员利用普通电话就可参加会议讨论，大大方便了不同条件下的会议接入。

内置网守功能

可把网守内置到MCU中，实现终端注册、许可控制、带宽管理、地址解析等丰富的网守功能，大大提高了系统的集成度，可实现运营式的视频会议网络。

数字录像及点播

支持对会议过程的实时数字录像，保存重要会议过程，并提供基于Web的录像点播服务，让没有出席会议的人员查看会议资料。

视频监控

可无缝加入KDM视频监控系统，利用视频会议系统的线路、MCU等设备配合监控编解码器和相关软件直接提供监控功能。

软件会议与硬件会议结合

在一个系统中可同时支持硬件视频终端和软件视频终端的接入，把会议室型会议和桌面会议系统结合起来。软件终端可与硬件终端同时参加一个会议，也可利用硬件MCU在局域网中召开软件终端之间的讨论式会议。

三、价值描述

向运营商提供高清的、易操作的、可运营、可盈利的会议电视系统，帮助运营商向用户提供视频会议服务时增加收入和利润。

四、产品包目标描述

通过该产品切入运营商市场，并且在5年内实现收入19500万元。重点是向中国电信、中国网通和中国联通销售。

在订单履行方面，通过公司的供应链系统，向客户快捷移交。

五、细分市场及目标

根据产品线业务计划，提供本产品的目标细分市场概要，应该包括诸如以下信息：市场规模、增长率、细分市场中的客户和竞争对手，等等。

| 序号 | 细分市场名称 | 市场规模(万元) | 增长率 | 客户 | 竞争对手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电信运营商－系统－高清、易操作 | 20000 | 35% | 电信运营商 | HW、ZX、POLYCOM |

六、竞争对手分析

| 竞争对手名称 | 获利方法 |
| --- | --- |
| HW | “运营商战略”，公司规模大，但视讯规模小，HW是国内比较早进入视讯市场的公司，品牌影响力比较大。在运营商市场有良好的基础，在海外市场有一定拓展，全球销售额2亿左右。是一个主要的竞争对手，但由于会议电视不是其主营业务，市场营销力度不大，而且没有加强营销的迹象。 |
| Polycom | “全方位战略 规模大，视讯业务是主营业务，全球年销售额约4亿美元。市场占有率全球第一，发展正常。但在中国方面，由于通信产品运营商对中国企业有一定的倾向性，并且使用会议电视的用户，如企业集团、政府、军队等，其会议信息带有密级，因此用户更倾向于使用国产的会议电视系统。 |
| ZX | ZX通讯公司品牌好，公司规模大，与政府和军队有一定的背景关系，也属国家政策扶持企业，但公司在视频产品上没有作为主导产品，售后服务不及时，因此其在市场上的地位并不高。 |

七、我公司产品包的竞争性优势

该产品包主要体现以下优势：清晰度更高、支持各种接口和接入方式、易于操作等。

八、产品路标

九、里程碑计划：

| 里程碑名称 | 时间 | 结束标志 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念决策 | 2005-9-8 | IPMT主任签名 | R001 |
| 计划决策 | 2005-10-10 | IPMT主任签名 | R001 |
| 发布决策 | 2006-3-15 | IPMT主任签名 | R001 |

十、财务分析

十一、PDT成员

这些代表的名字必须填进来，并承诺制订一个成功的任务书。如果名字是空缺的，IPMT 成员必须承诺最多在几天内就可以解决。

| PDT核心成员姓名 | 所代表的功能部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 张浩军 | 研发 |  |
| 朱曙 | 市场 |  |
| 刘海军 | 技术支持 |  |
| 伍参 | 财务 |  |
| 钟军 | 质量 |  |
| 佟小荣 | 生产 |  |
| 张占彬 | 采购 |  |

十二、该项目的特殊要求

无

# Text boxes

MCU系列产品

MCU11V4.0

# R001

MCU10V4.0

R002

MCU10V4.0

R003

MCU20V5.0R004

MCU20V5.0R003

MCU20V5.0R002

MCU20V5.0R001

终端系列产品

MT10V3.0R001

MT10V2.0R003

2006-11-1

2007-12-1

2007-4-1

2006-1-1

MCU10V4.0

R002

MCU10V4.0

R003

MCU20V5.0

R001

MCU20V5.0

R002

MCU20V5.0

R003

MCU20V5.0

R004

MCU11V4.0

2007-12-1

2007-4-1

2006-11-1

2006-1-1

19.23%

18%

20%

20%

税前利润率（万元）

2620

1500

800

320

税前利润（万元）

13600

8000

4000

1600

销售收入（万元）

750

500

200

50

销售量（套）

总计

FY03计划

FY02计划

FY01计划

项目所属产品预算