产品开发流程（IPD-CMMI）手册

文 件 编 号 ：

版      本 ：

保 密 等 级 ：

发 出 部 门 ：

发 布 日 期 ：

发    送 ：

抄    送 ：

总 页 数 ： 10 页

附    件 ： 无

主 题 词 ：产品开发 流程手册

文件类别：

编  制	人：

责  任  人 ：

审      核 ：

批      准 ：

文 件 变 更 记 录

| 变更日期 | 版本 | 变更条款 | 变 更 内 容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

文 件 分 发 清 单

| 分发部门/人 | 数量 | 签收人 | 签收日期 | 分发部门/人 | 数量 | 签收人 | 签收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1	目的	3

2	适用范围	3

3	定义	3

4	体系概述	3

4.1	IPD-CMMI流程管理体系总方针	3

4.2	IPD-CMMI流程管理体系总目标	4

4.3	IPD-CMMI流程管理体系框架	4

4.4	项目分类	6

4.5	生命周期模型	6

4.6	裁剪指南	6

4.7	IPD-CMMI流程与CMMI过程域的对应关系	6

5	IPD-CMMI流程体系介绍	7

5.1	工程类	7

5.1.1	总体描述	7

5.1.2	《产品开发流程之概念/计划/开发/验证/发布阶段流程》、《迭代开发流程》	7

5.1.3	《评审规范》	8

5.2	项目管理类	8

5.2.1	总体描述	8

5.2.2	《PM作业规范》	8

5.2.3	《采购管理控制程序》	9

5.3	支持类	9

5.3.1	总体描述	9

5.3.2	度量与分析	9

5.3.3	《PQA作业规范》	9

5.3.4	《配置管理》	10

5.4	过程管理类	10

5.4.1	总体描述	10

5.4.2	《IPD流程改进制度》	10

6	参考文件	11

7	附件	11

# 目的

产品开发流程（IPD-CMMI）是在公司流程管理体系框架的指导原则下建立的，是公司产品开发（包括技术开发）的指导文件。本手册规定了产品开发流程的总体方针和目标。

建立IPD-CMMI流程体系的目的是做到产品开发运作全过程的有效控制，快速推出高质量的产品，以达到客户满意和实现公司的经营发展目标；在不同的产品开发项目组间能最大限度地共享技术、开发方面的财富和经验；在组织层面上定义和收集各项目共用的一组标准的过程指标。

通过本文件，产品开发相关人员可以掌握IPD-CMMI流程体系的架构。

# 适用范围

本手册描述了IPD-CMMI流程体系整体框架、组织体系、平台体系，以及IPD-CMMI流程与CMMI ML3级过程域对应关系等。

IPD-CMMI流程体系适用于本公司所有产品开发项目，在公司流程管理体系中的位置如下图红线所示。

# 定义

参考《产品开发流程数据字典》。

# 体系概述

## IPD-CMMI流程管理体系总方针

- 为公司的产品开发过程提供规范和指导，确保产品和技术项目开发过程规范性；

- 提升公司的产品开发能力，及时高质量的交付新产品；

- 更好满足业务部门需求，促进客户满意度的提升。

## IPD-CMMI流程管理体系总目标

- 所有立项项目都要按照流程规范执行；

- 80%以上项目能够达到项目预定目标，并通过验收。

## IPD-CMMI流程管理体系框架

公司IPD-CMMI流程管理体系框架如下，它包括流程体系、组织体系和平台体系。

质量方针

IPD-CMMI流程体系手册

流程文件

组织体系：

IPMT

PDT团队

MSG

EPG小组

运营流程部

信息管理部

平台体系：

过程资产库

项目文档库

产品文档库

IT平台

规范（规则）

指南

模板

检查单

其它文件

- 组织体系：

IPD-CMMI流程体系涉及的组织，从产品开发层面看有跨部门组建的IPMT、PDT团队；从过程改进层面看还包括MSG、EPG小组；运营流程部从公司流程管理的角度对IPD-CMMI流程的建立、改进、执行等进行指导与监控；信息管理部则提供相关IT平台方面的支持。IPMT、PDT团队的具体职责参考《产品开发流程角色与职责定义》，MSG、EPG、运营流程部、信息管理部的职责如下：

| 部门 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
|  | MSG | 提出和确定过程改进目标； 批准过程改进实施方案和计划； 批准IPD-CMMI流程文件的发布； 任命过程改进小组成员； 推动和指导过程改进活动； 协调过程改进中的争议和冲突。 |
|  | EPG | 收集、整理IPD-CMMI流程体系在执行过程中的问题和改进意见； 根据IPMT确定的过程改进目标和意见等，制定具体过程改进实施方案和计划； 建立和维护过程资产； 具体落实IPD-CMMI流程改进活动； IPD-CMMI流程培训推广； 定期评估IPD-CMMI流程。 |
| 运营流程部 | 流程管理专员 | 监督IPD-CMMI流程体系的执行状态，落实持续改善行动； 支持EPG小组进行流程优化和改善。 |
| 信息管理部 | 业务应用主管 | 提供IT平台方面的协助和支持。 |

- 流程体系：

由IPD-CMMI流程体系中的各类流程、规范、模板、检查单等过程元素组成，由三级结构构成：体系手册、流程文件、规范（规则）／指南／模板／检查单／其它文件。

- 体系手册：也就是本文档，描述IPD-CMMI流程体系目标和方针，是管理层的指导思想的体现，必须遵循。

- 流程文件：描述产品开发项目从立项到发布的各个阶段中，所有相关业务领域的工作流程。在实际执行中，可根据产品开发项目的特点进行裁剪，裁剪后的流程一旦审批通过，则整个产品开发过程中必须遵照执行。流程文件必须符合方针的要求。

- 规范（规则）：对流程文件中的关键关节进行详细说明，必须遵照执行。

- 指南：描述做事的说明、方法和指导。虽然不强制要求，但是实践经验的集合，因此强烈建议遵照执行。

- 模板：为了便于完成流程文件中要求的文档，而提供的事先整理好框架、内容、要点、格式的引导性文档。对模板内容的删减、对模板格式的重大调整须通过裁剪审批。

- 检查单：为便于评审某类文档而准备的评审要点列表，或为检查某领域活动而准备的检查要点列表。对检查单的调整一般不须通过裁剪审批。

- 其它文件：为保证流程有效执行而制定的其它文件。

- 平台体系：

为了确保IPD-CMMI流程体系在组织范围内良好执行而建设的各种平台，包括过程资产库、项目文档库、产品文档库及各种IT应用平台。

过程资产库包括IPD-CMMI流程文件库、经验教训库等，建立在公司企业信息门户网站上，链接地址为：http://xxxxxxx；项目文档库及部分产品文档库建立在PLM系统上，在项目立项后，由配置管理员根据需要建立；软件代码则是在SVN上进行管理。另外，为提高流程执行效率设立了一些电子流，如“测试申请单”、“项目试制物料申购电子流”等，这些电子流可以在公司企业信息门户网站上查找，链接地址为：http://xxxxxxx。

## 项目分类

按照开发的对象分，产品开发项目包括：产品开发类项目和技术研究类项目。

按照开发的难易程度分，产品开发项目分为V类项目、R类项目、M类项目，详细的分类说明请参考《产品开发版本及命名规范》中的相关定义。

## 生命周期模型

生命周期模型的目的是为不同类型的项目提供适合的开发生命周期，以帮助项目经理按照一致的项目阶段划分、项目活动和项目输出来管理与实施项目。

项目生命周期模型分为二大类：改进瀑布开发模型和迭代开发模型。《生命周期手册》分别描述了这二类开发模型内主要的管理活动、工程活动和支持活动，详细的内容请参考《生命周期手册》。

## 裁剪指南

- 项目经理根据项目类型在生命周期模型中选择合适本项目的生命周期模型，并确定本项目的阶段划分。如果项目经理认为生命周期模型不适用本项目，可以向EPG代表提出申请，由EPG代表和项目经理一起定义或裁剪出适合本项目开发的生命周期、阶段以及活动和交付件。

- 确定了项目生命周期和阶段后，项目经理根据项目目标及特点对各领域活动及交付件进行裁剪。裁剪要求见《项目裁剪表》中的“裁剪说明”。

## IPD-CMMI流程与CMMI过程域的对应关系

IPD-CMMI流程体系是在IPD流程基础上，结合CMMI模型要求建立而成的，因此，流程框架是以“产品开发实现过程”为基础建立的，但通过下表可以清晰地了解IPD-CMMI流程与CMMI过程域的关系。CMMI ML3级涉及的过程域有18个，可分为工程类、项目管理类、过程管理类及支持类四大领域：

| 过程域类别 | 过程域 | 覆盖范围 | 对应的流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类 | 需求管理 需求开发 技术实现 产品集成 验证 确认 | 产品开发实现中的主要工程活动，包括需求工程、方案设计、实现、测试、试运行等 | 市场需求管理电子流 产品开发流程之概念阶段流程 产品开发流程之计划阶段流程 产品开发流程之开发阶段流程 产品开发流程之验证阶段流程 产品开发路程之发布阶段流程 迭代开发流程 评审规范 新产品开发技术评审指南 测试流程 |
| 项目管理类 | 项目策划 项目监控 集成项目管理 风险管理 供应商管理 | 与项目管理有关的活动，以及供应商管理的活动 | 产品开发项目立项审批程序 PM作业规范 风险管理规范 采购管理控制程序 |
| 支持类 | 度量与分析 过程与产品质量保证 配置管理 决策分析 | 围绕产品开发实现而开展的活动 | 度量目标与指标定义 PQA作业规范 配置管理流程 决策流程 IPMT运作制度 |
| 过程管理类 | 组织过程定义 组织过程焦点 组织级培训 | 为产品开发项目组提供组织级支持的相关活动 | 生命周期手册 项目裁剪表 产品开发版本及命名规范 IPD流程改进制度 员工培训控制程序 |

# IPD-CMMI流程体系介绍

## 工程类

### 总体描述

工程类流程是为了明确需求分析、方案设计、测试验证、产品集成和产品确认等工程活动的具体要求，确保项目组按照规范和科学的工程活动交付工作产品，以保证项目的质量。

工程类流程包括市场需求管理电子流、产品开发流程之概念/计划/开发/验证/发布阶段流程、迭代开发流程、评审规范、测试流程、新产品开发技术评审指南等。所有项目都必须遵循工程类流程。

### 《产品开发流程之概念/计划/开发/验证/发布阶段流程》、《迭代开发流程》

《产品开发流程之概念/计划/开发/验证/发布阶段流程》适用于改进瀑布型开发模式，而《迭代开发流程》适用于软件项目的迭代开发模式，这2类产品开发流程都描述了从需求到产品实现过程的所有工程类活动，包括需求管理、方案设计、测试验证、发布等。

产品开发流程方针：

- 市场需求必须经过评审；

- 设计过程必须满足需求要求；

- 实现过程必须遵循设计要求；

- 所有的变更必须得到控制；

- 以产品为对象，建立和维护产品的技术资料，建立和维护需求与关键的阶段工作产品之间的双向跟踪关系；

- 重要的阶段工作产品必须通过评审或测试以保证其质量。

### 《评审规范》

《评审规范》根据评审对象的特点定义了3种评审方式，并规定了评审的操作方法。

评审方针：

- 所有的评审活动要遵循评审规范的规定。

## 项目管理类

### 总体描述

项目管理类流程描述了项目过程中的管理性活动，明确项目立项、范围和计划、监控项目执行过程、管理项目的风险，对供应商进行有效管理，保证最终达成项目目标。

项目管理类流程包括产品开发项目立项审批程序、PM作业规范、风险管理规范、采购管理控制程序等。所有项目都必须遵循项目管理类流程。

### 《PM作业规范》

《PM作业规范》明确了PM在项目运作过程中的各项管理、监控活动，包括项目估算、项目计划制订、项目监控、项目发布等，从而保证项目质量和目标的实现。

项目管理方针：

- 所有项目必须立项；

- 项目组对IPD-CMMI流程进行裁剪并得到批准以建立适合的项目过程；

- 项目计划必须建立在项目估算的基础上，并获得相关干系人的承诺；

- 按照项目计划监督项目进展状况，识别和管理项目偏差；

- 在特定的阶段结束前组织里程碑评审；

- 识别和管理项目的风险和问题，跟踪并在必要时采取适当措施；

### 《采购管理控制程序》

《采购管理控制程序》虽然是采购部门的管理流程，但当项目中出现对外采购需要时，可藉由此流程实施对供应商的选择、评价和过程管理等活动。

供应商管理方针：

- 综合评价候选供应商满足公司要求的能力并确定供应商；

- 与供应商签订协议并约定详细的合作事宜；

- 监控供应商的进展、评价关键过程和关键工作产品，并在必要时采取适当措施；

- 对照合同的约定验收供应商产品；

- 跟踪合同的履行情况，评价供应商表现。

## 支持类

### 总体描述

支持类流程的目的是为了保障工程活动、项目管理活动得到有效开展所进行的活动，从而有效保障项目按质量、完整地交付。

支持类流程包括度量目标与指标定义、PQA作业规范、配置管理流程、决策流程等。所有项目都必须遵循支持类流程。

### 度量与分析

度量与分析的目的是通过有效记录项目活动数据，通过科学的方法进行汇总分析，形成量化的管理信息和解决信息，为项目量化管理提供依据。《度量目标与指标定义》描述的是公司级和项目级度量指标、公式及计算方法、数据获取时间和渠道。

度量方针：

- 基于管理需要确定度量项；

- 保证采集到的数据的准确性；

- 分析采集到的数据以支持管理工作。

### 《PQA作业规范》

《PQA作业规范》规定了PQA从过程执行符合度及产品质量标准符合度方面对项目过程及项目产品所开展的质量保证活动，从第三方的角度来衡量和保证质量，并向管理层提供项目状况的证明，供高层参考决策。《PQA作业规范》描述的主要是PQA职责、过程实施符合度检查、PQA问题的管理和升级等。

质量保证方针：

- 对项目开发全过程进行监督检查；

- 确保PQA的独立性与客观性；

- 所有的PQA问题必须以文档化的形式跟踪直到关闭；

- 与被检查人不能达成一致意见的QA问题通过升级渠道解决。

### 《配置管理》

配置管理流程的目的是为了有效对项目工作产品进行适当的版本管理、变更控制，以确保工作产品的一致性。《配置管理》流程描述的是研发中心和项目级配置项、产品库和项目库结构、如何设立基线、归档及如何管理项目变更等内容。

配置管理方针：

- 系统化管理项目范围内的开发文档、产品数据等重要资料；

- 所有变更必须受控；

- 建立项目关键阶段的配置基线、产品基线并控制其变更；

- 禁止对纳入配置管理的资料进行非授权操作；

- 必须从项目的产品基线提取产品发布版本；

- 进行配置审计以发现和解决配置管理问题。

## 过程管理类

### 总体描述

过程管理类流程的目的是为了保证IPD-CMMI流程体系范围内产品开发项目运作的完备和准确而进行的流程体系定义、推行、优化等一系列活动。一般是与具体项目无关。

过程管理类流程包括生命周期手册、项目裁剪表、IPD流程改进制度等。

### 《IPD流程改进制度》

《IPD流程改进制度》描述的是如何进行IPD-CMMI流程体系的改进及EPG例行工作。

过程体系优化方针：

- 研发中心常设EPG；

- 在研发中心范围内贯彻落实过程体系的要求；

- 基于公司、研发中心的业务需要和对过程体系强项和弱项的正确理解，优化过程体系。

- 过程体系的建立和改进，要与相关的流程执行部门达成一致意见。

# 参考文件

- 《产品开发流程数据字典》

- 《产品开发流程角色与职责定义》

- 《产品开发版本及命名规范》

- 《生命周期手册》

- 《项目裁剪表》

# 附件

无