## Slide 1
产品质量的源头——
华为是如何进行需求管理的？

## Slide 2
> 为什么要做需求管理（Why）
> 需求管理的流程和组织（How）

## Slide 3
• 需求管理在产品开发体系中的位置
需求管理
Charter
业务计划
路标
战略规划
IPD流程
紧急需求

## Slide 4
• 需求管理对于产品开发质量和成本的重要性

## Slide 5
• IT工具管理需求，根据重 要、及时性等排序奶如产 品规划 • 需求纳入Charter开发中 支撑产品战略的准确性和竞争 力的提升
• 聚焦战略客户挖掘、研 究中长期需求 • 重心前移：输出重大价 值需求分析文档 确保产品战略的准确性和 竞争力持续领先
• 需求收集、整理 • 采用需求分类Excel表 • 传递研发 对产品战略和产品规划基本 没有影响
• 需求管理发展三个阶段
需求管理的最终目标
初级
高级
中级

## Slide 6
> 为什么要做需求管理（Why）
> 需求管理的流程和组织（How）

## Slide 7
名称 | 定义
原始需求 | 来自公司内、外部客户的，关于产品与解决方案的所有需求。包括销售项目需求和非销售项目需求。 简单理解就是描述客户需要 什么的问题
初始需求 | 原始需求经过RAT分析后，站在客户视角，以准确的语言（完整的背景、标准的格式） 重新描述的需求。 简单理解就是是分发到 当前产品需要实现的原始需求
客户问题 | 客户面对的挑战与机会（客户战略痛点），也就是该需求给客户带来的核心价值。
系统特性 | 指产品为支撑客户问题所具备的重大能力，是产品的卖点集合。 简单理解就是描述产品能提供什么能力以解决客户面对的问题
系统需求 | 是系统对外呈现的，可测试的全部功能需求和非功能需求。 简单理解就是解决产品要做什么样的问题
客户 问题 系统特性 系统需求
• 如何描述需求？ 产品需求的分层描述框架和标准
从客户需求到最 终研发完成，需 求会不断转化和 分解
原始需求
初始需求
产品需求

## Slide 8
产品包需求的分层模型 | 分类 | 定义 | 需求分层关系 | 需求分解 | 示例
 | 消费者/客户 问题 | 消费者/客户期望产品 解决的问题（内部/外 部） |  |  | 原始需求：手机不支持通话中录音，很不 爽！要是能录音就好了。 初始需求： 消费者/客户希望手机在通话 过程中能够录音
 | 系统特性 | 描述产品为解决消费 者/客户问题所支撑的 能力 |  |  | 特性需求：手机需支持通话录音功能
 | 系统需求 | 系统需求是对特性进 行分析加工后形成的 产品的黑盒交付需求， 不涉及具体的实现方 案 |  |  | 系统需求： 1，通话中可启动录音； 2，通过结束录音停止； 3，录音文件采用MP3格式； 4，用户可随时回放电话录音文件； 5，启动和停止可单手操作；
• 产 品包需求描述：问题+特性+需求（举例）
产品包需求（可验证） =初始需求+系统特性+系统需求，以及他们的对应关系
特性需求
系统需求
原始需求
初始需求
系统需求
系统特性
问题

## Slide 9
• 需求分层分析样例

## Slide 10
• 需求管理流程
来源：公司内所有人都应该收集需求（产品管理部）
分析：设置专门的需求分析团队RAT负责对需求的分析和决策，其输出是已确认并排序的需求列表
需求管理是持续进行的过程，与版本开发过程并无绑定关系
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
需求纳入 • 业务计划/ 路标规划 • 产品开发 项目任务 书 • 产品开发 项目组的 需求说明 书 开发需求 • 新方案 • 新产品/ • 新版本 • 变更正在 • 开发的产 • 品
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分发
需求跟踪 需求变更 控制
需求
分发
收集
实现
验证 需求
分析
决策
验证
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 11
• 决定是否接纳的组织

## Slide 12
• 需求处理电子流

## Slide 13
>与客户沟通不充分，不深入，理解不深刻（方案： 贴近客户收集需求） >与客户接触频繁的人员（如：销售）， 没有动力、能力和时间做好需 求工作（方案：建立专门组织） >需求描述部规范，“一句话”需求比较肤浅（方案： 规范需求描述— 问题、场景、价值、描述） >缺乏统一的需求管理电子流，需求分散不同部门、不同人员（方案： 建立统一OR电子流平台） >收集途径单一 （方案：围绕产品从客户、行业、竞争深挖需求） >非功能性需求考虑不够， 需要不完整（方案： DFX）
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
• 常见问题：收集不到有价值的需求
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
收集
原因分析

## Slide 14
需求的来源
销售项目需求
• 售前识别不满足项—— 由渠道接口人负责提交
• 售后识别的新需求和问题—— 由服务经理负责提交
非销售项目需求
• 拜访客户、市场交流研讨、展会、竞争对手分析等途径识别的需求
• 内部客户的需求，如产品配套需求、可服务性需求
需求电子流需求
• 所有员工都可以通过电子类提交需求
• 所有需求都必须通过电子流程提交
需求提交的质量要求
完整，需包含消费者/客户问题、应用场景、需求价值、需求描述
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
• 需求来源及质量要求
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
收集

## Slide 15
• 华为的产品管理部， 既不属于研发体系，也不属于销售体系，他不看两边领导的脸色，独立、客观的对产品竞争力负责。 • 产品管理部成员，来自研发部和市场部，以技术背景为主，市场背景为辅，要求综合能力强，打造一个非常精干的队伍。 • 不是基于研发能力产品的规划，而是基于客户的需求，以及竞争力的需求，产品管理部对产品的竞争力负责 • 成为有独特价值的一个组织体系。 • 产品管理部的人，研发和市场都能搞得定， 有交流能力、协调能力、理解能力，是有市场和研发多年经验的骨干
• 华为整个的需求管理，以产品管理部为核心，其他部门配合推进的
MKT/产品管理部
研
发
研 发
市 场
市 场

## Slide 16
机关与区域的配合
• 区域的PM分部的建设和业务完全由机
关PM负责，包括预算和费用， 自己带 粮食去一线,地区部MKT为第二考评
• 产品管理部组织建设建议
XX区域PM
XX产品PM
公司战略与MKT
产品规划
需求管理
IPMT产品线
PMT
XX产品PDT
XX产品BMT

## Slide 17
效果 | 方法 | 时间范围 |  |  | 产品范围 | 
 |  | 短期 | 中期 | 长期 | 当前 | 未来
直接 | 用户大会 | ★ | ★ | ★ |  | ★
 | 专家顾问团 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
间接 | 需求探针 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
 | 用户访谈 | ★ |  |  | ★ | 
 | 高层拜访 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
 | 合作开发 | ★ | ★ |  | ★ | 
 | 产品试用 | ★ |  |  | ★ | 
 | 现场支持 | ★ |  |  | ★ | 
 | 售后反馈 | ★ |  |  | ★ | 
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
• 常用需求采集途径
收集

## Slide 18
客户试图解决什么问题？
客户今天的需求是什么？ 一年？ 两年？ 五年呢？
客户想怎样增长自己的业务？
客户认为未来市场的变化趋势会是什么？
现在我们带给市场什么价值？
针对本领域的产品客户最大的担忧是什么？
客户的客户有什么期望？
客户认为谁是我们的竞争对手（直接和潜在） ？
客户认为我们的优势＆弱点是什么？
客户认为我们竞争对手的优势＆弱点是什么？
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
• 需求收集方法：客户需求十问
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
收集

## Slide 19
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
从8个维度分析，形成原始需求清单
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
*客户$APPEALS也代表了客户的购买标准。
收集

## Slide 20
需求编号 | 收集途 径（*） | 目标产 品（*） | 相关客户 /目标市场 | 提出 部门 （*） | 提出者及 联系方式 （*） | 提出日期 （*） | 期望答复 日期 | 期望交付日 期 （*） | 客户需 求描述 （*） | 商业价值 描述 (定量*） | 商业价值 描述 (定性*) | 技术领域 | 建议解 决方案 描述
 | 销售和 投标 | XXX | 线上/线 下/规划 提出的， 必填 |  | 自动生 成 | 自动生成 |  | 期望日期 及最晚可 接受 |  | 如：销 售额/销 量/成本 | 如：战 略意义 /提升 竞争力 | 软件/硬 件/芯片 /算法/ 其他 | 
外部来源 •消费者/客 户 •行业分析 •竞争对手 •展览 •杂志 内部来源 •公司管理层 •PDT •PMT •售后服务 •预研 •营销 •研发 •其它部门
• 需求收集模板：举例
收集需 求 •外部需 求 •内部需 求
收集

## Slide 21
 PL-RMT是产品线任命的需求管理团队，主任一般是对应产品管理部负责人，负责产
品线的产品包需求管理推行工作，以及产品线需求的分发和管理监控，并代表本产品 线负责跨产品线需求的协调。
 PL-RAT是产品线任命的需求分析团队，支撑对应领域的PL-RMT成员工作。在PL-
RMT组织下，负责本产品线需求的分析和评估，支撑决策。
公司级RMT
PL-RMT 。。。
PL-RAT1 PL-RAT2
• 如何进行需求的分析与决策？
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分析
组织结构

## Slide 22
 RMT:跨研发、 PM、销售、 一线MKT/销售的跨部门团队,是需求的决策会议，例行
会议方式运作,事件驱动,产品管理部部长一般负责RMT的运作,是leader (辅助
PDT/SPDT Leader做重大需求决策)
 RAT:有研发、 SE主导， PM参与的运作组织,SE任leader (事实负责一般需求的决策)
明白人干明白事对组织运作的效率成倍提升
• 如何进行需求的分析与决策？
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分析
组织成员

## Slide 23
• 分析需求首先要理解客户需求
“ 话机听筒的电缆应该有10米长” （客户需求）
“ 可以拿着电话在房间的任何一个地方通话”
/
/
/
10m
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分析
而客户的真正意图是
Why?

## Slide 24
需求分 类 | 原始需求 | 客户价值 | 应用场景 | 是否接 纳
P(外观) | 精巧时尚，简约便携 | 满足客户对审美情 趣 | NA | 
P （电源） | 能自带锂电池，容量要 大 | 能长时间使用 | 在没有市电的情况下 | 
P （电源） | 能给手机充电 | 代替移动电源 | 手机没电的情况下 | 
S（3G卡） | 能支持3G上网，兼容主 流上网卡 | 不挑运营商，可以 随便买卡都能用 | 选择中意的3G运营 商，包括已有3G卡 | 
$ （功能多） | 能在不同场景下使用， 省钱 | 节约客户的钱 | 1，在酒店已有网络； 2，在户外； 3，在家里； | 
E （易用性） | 充电方便 | 容易使用，不挑充 电器 | 在已有充电器的情况 下 | 
原始需求按着$APPEALS模型分析，经过充分讨论和确认后，形成的原始需求清单。
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
某路由器公司对3G无线路由器的市场需求进行分析，得到原始需求如下：
• 原始需求理解
分析

## Slide 25
初始需 求编号 | 领域 | 初始需求描述 | 分析责任 人 | 是否基线 化
IR-WJ001 | 外观 | 精巧时尚，简约便携 | 张三 | Y
IR-DY001 | 电源 | 产品自带锂电池，容量要大 | 李四 | Y
IR-DY002 | 电源 | 能给手机充电 | 李四 | Y
IR-DY003 | 电源 | 给3G路由器充电方便 | 李四 | 
IR-3G001 | 3G上网 | 能支持3G上网，兼容主流上网 卡 | 王五 | Y
IR-3G002 | 3G上网 | 能在不同场景下使用，省钱 | 王五 | Y
• 原始需求初步澄清、理解和归整，确定分析责任人
原始需求清单经过需求分析组织归整（解释、过滤、检视），形成产品的初始需求， 分配到相应责任人分析
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分析

## Slide 26
初始需求 编号 | 初始需求 | 特性编号 | 特性 OWNER | 特性描述 | 基线 化
IR-WJ001 | 精巧时尚，简 约便携 | SF-IR-WJ0011 | 王凯 | 外观以纯净白色为主色调，经过高精度的模具工艺和一流的 表面抛光处理，简约时尚，握感舒适。 | Y
IR-DY001 | 产品自带锂电 池，容量要大 | SF-IR-DY0011 | 李占 | 内置5200mAh大容量锂电池，持久供电 | Y
IR-DY002 | 能给手机充电 | SF-IR-DY0021 | 李占 | 提供1个标准USB接口， 可作为移动电源给手机充电 | Y
IR-DY003 | 给3G路由器充 电方便 | SF-IR-DY0031 | 李占 | 提供1个Micro USB接口，支持原装充电器、移动电源和手机 充电器等供电方式，使用更灵活 | Y
IR-3G001 | 能支持3G上网， 兼容主流上网 卡 | SF-IR-3G0011 SF-IR-3G0012 SF-IR-3G0013 | 张飞 | 1,支持中国电信（CDMA2000）3G上网卡; 2,中国联通（WCDMA）3G上网卡； 3,中国移动（TD-SCDMA）3G上网卡； | Y
IR-3G002 | 能在不同场景 下使用，省钱 | SF-IR-3G0021 SF-IR-3G0022 SF-IR-3G0023 | 关羽 | 1,酒店环境——AP模式，即插即用， 无需配置 2,家庭环境—— Router模式， 支持笔记本、手机、 Pad等多 台终端以无线方式接入共享网络带宽 3,户外环境——3G模式，轻松化3G为Wi-Fi，即插即用，无 需配置 | Y
• 初始需求分析生成系统特性
系统特性是产品包的主要卖点，每条特性都是满足客户特定需求的端到端解决方案， 特性具有可测试可验证的特点。
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
（不可测试，不可验证，如何验证你的卖点？）
分析

## Slide 27
• 以特性作为卖点案例

## Slide 28
简洁明了的要求描述,指明方向、明确原则、聚焦重要目标
分解的定量和定性具体要求,来支撑质量目标
• 详细定义(内外部)客户可感知、可验收的DFx要求
• 树立比较基准和标杆,能比较当前差距和改进效果
• 定义标准分级,牵引产品逐步改进
,
设计需求基线、设计规范/指
DFX作了详细的要求和规定
组织、责任人,并承担竞争目标(和对手比)和持续改进目标(和自己比)
DFX是产品需要实现的除功能外的各种质量属性 如可靠性、可服务性、可制造/供应性、可行销 性、节能减排等
• 非功能性需求收集方法 ---DFX分析
DFx是产品包的重要组成部分。公司从质量目标、质量属性标准、 南/设计案例等方面着手，对各类
质量目标
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
从设计角度设计和分解质量目标和质量属性标准
设计规范/指南
设计案例
设计需求基
线
质量属性标
准
设计约束、指导、设计经验总结和设计参考
DFX 质量要求
分析
重要DFX都有专门的责任
•
• •

## Slide 29
• 各级跨部门团队,尤其是PDT的相关领域代表,是其本领域DFX的天然责任人:采购制造、服务、销售
• 无天然责任人的DFX
 少数重要领域成立专门能力组织:可靠性、网络安全....
 SEG (系统工程师组,产品的技术与设计责任组织)兼职负责
• SEG最终对所有DFX担负整体责任
• 非功能性需求分析责任组织
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
采购
制造
分析
IPMT主任
技术
支持
运营
财务
市场
开发
采购
制造
其他
开发
服务
财务
市场
PQA
LPDT

## Slide 30
特性编号 | 特性描述 | 系统需求编号 | 系统需求描述 | 分析责任人 | 基线化
SF-IR- WJ0011 | 外观以纯净白色为主色 调，经过高精度的模具 工艺和一流的表面抛光 处理，简约时尚，握感 舒适。 | SR-SF-IR-WJ00111 SR-SF-IR-WJ00112 SR-SF-IR-WJ00113 SR-SF-IR-WJ00114 SR-SF-IR-WJ00115 | 1，材料：塑料： 2，体积： 一个手可以握住： 97mm x 44mm x 28.5mm （L x W x H） 3，造型：长方体： 4，表面光洁； 5，外观纯白： | 工业设计SE：xxx 工艺设计SE:xx | Y
SF-IR- DY0011 | 内置5200mAh大容量锂 电池，持久供电 | SR-SF-IR-DY00111 SR-SF-IR-DY00112 | 1,结构提供主流外购电池空 间； 2 ，在外形尺寸在约束下， 提供电路板安装空间； | 结构设计SE:xxx 硬件设计SE:xxx | Y
SF-IR- DY0021 | 提供1个标准USB接口， 可作为移动电源给手机 充电 | SR-SF-IR-DY00211 SR-SF-IR-DY00212 | 1，提供标准USB接口； 2，硬件提供锂电池到USB 的转换电路 | 结构设计SE:xx 硬件设计SE:xxx | Y
SF-IR- DY0031 | 提供1个Micro USB接口， 支持原装充电器、移动 电源和手机充电器等供 电方式，使用更灵活 | SR-SF-IR-DY00311 SR-SF-IR-DY00312 | 1，提供MicroUSB接口； 2，硬件提供USB充电电路； | 结构设计SE:xxx 硬件设计SE:xxx | Y
• 系统特性全面分析，生成系统需求清单（功能性）
系统需求：描述支撑系统特性产品所具备的具体需求，是产品对外呈现的，可测试的全部功能需求和非功能需求， 非功能需求包括成本（降成
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
本）、 DFX等。系统需求不仅仅包含客户视角分解到系统的所有需求， 还包括能体现产品竞争力的内部上下游的所有需求
分析

## Slide 31
系统需求编号 | 非功能需求类别 | 系统需求描述 | 分析责任人 | 基线化
非功能需求编号 | 包装 | 150M 无线便携式3G路由器 TL-MR12U； USB线； 用户手 册； 保修卡 | SE:xx | Y
非功能需求编号 | 环境 | 工作温 度： 0℃ 到 40℃; 存储温 度： -20℃ 到 60℃。 | SE:xx | Y
非功能需求编号 系统工程师 根据产品特 和非功能需 | DFX 对产品包需求 定和以前经验 求，共同形成 | 电源开 关 模式选 择开关 电池电 量检测按钮 Reset按 进钮行细化和完善，尤其系 状求 积态 示，竞争对手分析，客户体验 产量 系统需求，作为产 电统 | SE:xx 中的非功能需求 等加以完善。功 分析与设计的依 | Y ,需要 能需求 据。
• 系统特性全面分析，生成系统需求清单 （非功能性）
准确 理解 •解释 •过滤 •检视
需求 价值 •分类 •排序 •证实
分析

## Slide 32
需求类 型 | 分发渠道 | 交付件
中长期 需求 | 规划需求池，在规划中处理，通过SP进行承接， 并且可以作为战略课题，输入到战略MKT或创 新中心研究（包括与战略客户成立的联合创新中 心） | SP
中期需 求 | 加入路标，通过产品/技术BP承接和交付 | BP
中短期 需求 | 加入CHARTER的需求包，直接通过Charter开发 承接和落实 | Charter
短期需求 | PDT项目-PDCP前，加入需求包，通过开发流程 承接，和交付 | 交付版本
紧急需 求 | PDCP后，通过PCR，项目变更。直接通过变更 插入到开发流程中交付。 | 交付版本
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 需求分发基本原则
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 33
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 需求分发基本原则
分发
PDT
RMT
路标
待规划需求池
Charter
新机会点分析
原始需求库
需求
分发
RAT 1
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 34
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 需求分发的路径
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 35
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 需求分发的角色与职责
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 36
• 到达市场管理（MM）的需求必须由PMT处理。 如果被接纳，可能分发到：
. 产品线业务计划
. 产品线路标规划
. PDT 任务书
• 当PMT创建业务计划、路标规划或charter时， 他们需要使用需求管理流程作为他们的需求来 源之一
. 浏览市场需求
. 同时考虑被接纳和被拒绝的需求
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 分发到规划部的需求
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 37
• 分发到IPD流程的需求
• 需求可能在产品开发的任何阶段产生， 但是OR分 发子流程的关注焦点是在前期传递到概念阶段。
• 在PDCP前，各领域来的需求通过端到端产品包 需求模板汇集为未来产品包需求。
. PDT必须确保他们有关于该产品需求的完整清单
. 他们必须（持续地）依据需求管理电子流更新此清单，确保清单中包含有最近录入电子流的需 求
. 他们必须检查作为基线的需求是否也被录入了需求管理工作流
. 这些变更必须进行，即使变更控制尚未引入
• 在PDCP后，新的/改变的需求必须通过PCR流 程。从需求到PCR的关联会安排变更转化为正确需
求的路径。通过这些关联确保更新相关需求和产品。
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 38
• 分发到新机会点分析的需求
• 由战略企划部、规划MKT部和预研部 负责对新机会进行分析，并给出建议：
①拒绝
②跟踪
③深入分析或预研，根据深入分析的结 果：
• 由战略企划部提请公司IPMT决策是否 进入该领域，及后续相应措施
• 由规划MKT部在规划时（特殊情况申 决策）成立新PDT或现有SPDT
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 39
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
• 需求争议升级机制
分发
需求
分发
决策
重要不紧急
重要&紧急

## Slide 40
BMT决策
IRB决策
PMT决策
长期议
而不决
的需求
走快速
通道！
业务计划
产品线 路标规划
项目任 务书
在研产品 （变更）
IPMT决策
PL-RMT/RAT团队达成一致
• 需求争议升级机制
分发
跨产品线需求
技术总监与产品 总监
单产品线需求
产品经理与产品 线总监
Charter批 准前的需求 决策通道
Charter批 准后的需求 决策通道
快速决策通 道
IPD
需求
分发
CDP
三条决策通道；分层级决策机制
决策
重要不紧急
重要&紧急
MM

## Slide 41
需求纳入 • 业务计划/ 路标规划 • 产品开发 项目任务 书 • 产品开发 项目组的 需求说明 书 开发需求 • 新方案 • 新产品/ • 新版本 • 变更正在 • 开发的产 • 品
原始需 求
• 需求的分解与实现的关系
特性
系统
子系统
/模块/接
口
特性需求
分配需求
系统需求
需求跟踪 需求变更 控制
→ 需求流 —→ 设计流 → 约束流
实现
产品的
初始需
求
客户问 题

## Slide 42
RR
需求纳入 • 业务计划/ 路标规划 • 产品开发 项目任务 书 • 产品开发 项目组的 需求说明 书 开发需求 • 新方案 • 新产品/ • 新版本 • 变更正在 • 开发的产 • 品
分配需求，可以按领域进行，也可 以按子系统进行分配，需要根据组 织分析的效率进行选择。
• 需求的分解与实现的关系
SF11
SR111
需求跟踪 需求变更 控制
实现
SF12
IR1
SF13
SR113
SR112
S-AR113
H- AR112
S-AR112
S-AR111
H- AR111
H- AR113
硬件分配需求
软件分配需求

## Slide 43
（需求细化）
（Business Use Case） N Y
需求合并？ N
用例分析 Y 用例分析？ 需求合并 产 案
系统需求
品、解决方
需求1...n
如果需求需要细化/展开，按照产品包需求分析过程进行分解
• 分解需求
特性描述 | 
需求分解 | 
产品、解决方案 系统特性
客户问题
新特性？
需求分解？
新问题？
客户问题 描述
特性分析
客户问题 分析
原始需求
（外部&内部客户）
正式需求
原始需求
需求分析
Y
Y
Y
N
N
N

## Slide 44
客户
P
交付/运维
可服务性
COO
E S
核心能力
可管理性
可安装性
可维护性
物理形态
安全可靠
价格成本
功能
L
生命周期
价格成本
可行销性
配套需求
. 面向开发，是对产 品交付的要求 . 包括功能、限制、 质量属性
. 通过对客户面对 的问题分析， 描 述客户期望产品 解决的问题
• 应用$APPEALS进行需求分类
. 根据客户的问题， 确定产品用于解决 客户问题的特性
以客户为中心， 按照 客户问题->产品特性->包需求层层分解（含内部客户需求）
市场竞争 客户业务
TCO 网络环境
应用环境
认证
A $
功能需求
质量属性
地理市场 准入
CMO CFO
限 制
客户问题
产品特性
物理形态
准入限制
技术限制
包需求
可靠性
可用性
全球化
资料
安全性
可行销性
CTO
A
P

## Slide 45
需求纳入 • 业务计划/ 路标规划 • 产品开发 项目任务 书 • 产品开发 项目组的 需求说明 书 开发需求 • 新方案 • 新产品/ • 新版本 • 变更正在 • 开发的产 • 品
实施 变更
所有受影响的工作交 付件均需要同步修改， 包括需求的验收标准、 分析设计文档、代码、 测试用例、用户资料
需要知会到所有
受影响团队和角
色，特别是直接
面对客户的人
验证变 更结果
验证变更实施的正确 性， 不仅要验证程序， 还要验证相关的资料 文档
对客户、工作量、
进度、成本和质
量的影响， SE主
导
根据影响程度可
分层决策，重大
特性变更在产品
线决策
• 需求变更管理
需求跟踪 需求变更 控制
提出变更 请求
分析变更 影响
发布变更 结论
RAT 决策
关闭
确认变更
实现

## Slide 46
• 客户需求不仅仅是软硬件，而是一个完整的交付
体 验 口 碑 品 牌 企 业 形 象
客户需求不仅仅是软硬件，而是一个完整的交付！
如苹果、三星产品
售前
售中
售后
可获
得性
发货
保修
建议
功能
性能
包装
价格
核心 产品
服务
无形影响

## Slide 47
核心产品
• 什么是产品包？
服务
无形效益

## Slide 48
• 产品包需求相关的角色定义
•市场需求
•业务专家负责
整合、折中
•产品包需求
•SE、LPDT负责
•测试需求
•测试专家负责
•制造需求
•制造专家负责
•服务需求
•服务专家负责

## Slide 49
• 产品包需求生命周期

## Slide 50
 | 规格（功能、性能、结构） | 产品 数据 | 采购 | 制造（含工艺、 装备） | 资料 | 技术支援 | 定价和配置 器 | 可获得性 （流程要求）
TR4 | 模板、单板级功能完成并进 行了调测 |  | 开发物料采购 |  |  |  | 完成产品配 置包Beta版 | 不能发货
TR4A | 系统级的功能测试完成、少 量的性能已经测试、产品稳 定性和可靠性不能保证 | BOM 发布 | 试制物料到达 | 启动试制，工 艺文件初步归 档 | 资料开发 完成 |  | 开发产品配 置包正式版 | 不能发货
TR5 | 系统级的功能、性能完成内 部测试，但没有进行认证测 试和外部测试 | 维护 更新 BOM | 选定最终供应 商，批量物料 采购 | 工艺装备完成 开发，并部分 验证 | 资料测试 完成 | 进行可服务性、 可安装性的测试， 培训完成 | 完成产品配 置包正式版 开发和测试 | 少量早期发货 （BETA和EDCP 之后）
TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR4A | TR5 | TR6
产品需求、 产品概念 | 架构与系 统设计 | 概要设计 | 详细设计、 BBFV测试结果 | 原型机的质量（SDV 结果）和初始产品的 准备情况 | 初始产品的质 量（SIT结果） | BETA、制造系统验证、 认证和标杆测试结果
开发 验证 发布
TR4 TR4A TR5 TR6
BBFV: Building Block Function Verification 构建模块功能验证
BOM: Bill of Material 物料清单 ADCP
• TR关注点
注：要求TR责任人对TR结果负责，在TR评审报告和电子流中增加责任声明，责任声明承诺人为SE
Charter CDCP PDCP
概念
计划
TR3
TR1
TR2

## Slide 51
• 更加清晰的界定CDP和IPD的接口界面
产品包需求
Concept
特性需求
idea
完整性
系统性
How to Win
差异化
平衡性
竞争力
聚焦于What
概念阶段
立项阶段
聚焦于Why

## Slide 52
产品包需求（OR）管理流程
• 需求是如何转化的？
设计规格 系统构架
设计需求 产品概念
需求实现及验证子流程
理解市场/组合分析/业务计划
概念阶段
计划阶段
开发阶段
• 质量属性 • DFX
产品包需求
市场需求
客户需要
模块设计
内部需求
客户needs&wants
功能需求
非功能需求
• 书面标准
• 事实标准
IPD开发流程
标准约束
MM流程
•
•
......
......

## Slide 53
• 产 品包需求定义

## Slide 54
• 做法1： CDP和IPD之间的工作界面

## Slide 55
• 做法2： CDP和IPD之间的工作界面

## Slide 56
• 产品包需求描述

## Slide 57
• 需求管理-实现

## Slide 58
都是保证产品满足用户需求的方法
减少最终产品与用户要求的差距
• 做对的事
• 确认需求是客户想要的。
• 客户参与
• RAT负责
• 把事做对
• 主要检查各阶段交付物 是否正确地实现了需求
• PDT负责
• 需求验证与确认
需求验证
需求确认
验证 需求
验证
VS

## Slide 59
需求验证并不是一个严格意义上的阶段，而是贯穿整个需求演化、分解、实现的一 系列质量保证活动，包括：评审、测试等。
• 需求验证与确认
验证 需求
早期客户需求确认的重要性
验证

## Slide 60
公司级需求管理团队 |  |  |  |  |  |  |  | 
中央平台 RMT |  |  |  |  |  |  |  | 
产品线需求分析团队 产品线需求质量监督 |  |  |  |  |  |  |  | 
C-RMT:OR业务管理体系中最高决策团队，接受C-PMT的领导，代表C-PMT执行公司 级的需求管理职能；
PL-RMT:接受PL-PMT的领导，代表PL-PMT产品线级需求管理职能，协调跨产品线的 需求管理；
PL-RAT:按产品线下子产品或者台灯领域设定，负责具体的需求处理，分析，分发，跟 踪，验证；
PL-MQA：产品线需求质量监督，负责对需求管理活动质量进行度量和审计
• 需求管理组织结构设置
PL-RMT
PL-RMT
中央 平台 RAT
中央 平台 RAT
PL- RAT
PL- RAT
PL- RAT
产品线需求管理团队
PL-
RAT
C-RMT

## Slide 61
• 单一业务企业的IPMT 、 PMT设置
TMG: 技术管理组
TDT: 技术开发团队
TRT/PRT:技术/产品预研团队
PL: 产品线/业务单位BU
IPMT:集成组合管理团队 RMT:需求管理团队
TMT:技术管理团队
PMT: 组合管理团队 PDT: 产品开发团队
PDT
TRT/PRT
TDT
IPMT
PMT
LMT
TMT

## Slide 62
ITMT
• 多元业务企业的IPMT 、PMT设置
TMG: 技术管理组
TDT: 技术开发团队
PRT/TRT: 产品/技术预研团队
C：公司/集团
PL: 产品线/业务单位BU
IPMT:集成组合管理团队
ITMI:集成技术管理团队
PMT: 组合管理团队
PDT: 产品开发团队
PL-IPMT
TDT/TRT/PRT
PL-PMT
C-PMT
PDT
C-TDT/TRT
PL-TMG
C-PRT
C-IPMT

## Slide 63
 需求编号
 领域
 需求标题
 需求描述
 必须的功能
 优先级
 改进目标衡量
 需求带来的利益
概念阶段
• 编制产品包需求列表或说明书的过程
需求分发 PL-PMT
PL-RMT Charter编制
理解市场/组合分析/业务计划
提出内部需求 （可测试性、 可服务性、可 制造性等）
产品包需求列 表或说明书
初步的产品包 需求列表
提出初步的 产品包需求
汇总、整合为 产品包需求
考虑临时需求 /零散需求
市场需求分析 或调研、验证
PDT测试代表、 制造代表、服 务代表
需求分发
PF-RAT
IPD开发流程
MM流程
PDT市场代表
PDT市场代表
PF-RAT
PDT SE

......

## Slide 64
需求变更
质量控制（提交/答复质量）
OR METRICS
需求收集 需求分析 需求分发 需求实现 需求验证
• 某公司OR流程总览（举例）
片区排序
需求确认
CCM需求跟踪
解释 过滤 分类 排序
总部 平台
基线需
求
准入
工程
可服务 安全
......
片 区
中长期需求调 研
路标
业务计划管理 &绩效评估
长期需求
中期需求
中短期 需求
内部需求
销售项目需求
片区零散需求
外部需求
需求确认
争议协调
需求澄清
Charter
（可选）中标/ 签单后开发
规划需 求
重大需 求
RAT参与TR评审
调研 组
计划
开发
整合业务计划
市场评估
市场细分
生命周期
概念
CCL

## Slide 65
集成产品开发模型
可测试需求 | 总体测试计 划 |  | 模块测试 执行 | Β 测试 | 验收测试
子系统测试设 计 系统测试 执行 |  |  |  |  | 
测试包需求
TR1 TR2
总体测试策 略
• 产 品开发过程中的测试活动
需求验证 在产品开 发各个阶 段的活动
验证
TR5(SIT)
TR6（Beta、认证、样机）
子系统测 试执行
TR4A(SDV)
系统测试设计
TR4(BBFV)
模块测 试设计
生命 周期
发 布
概念
计划
开发
TR3

## Slide 66
PCR：项目变更请求： 常常是项目周期、资源、成本、范围变更引起的 结果 DCR：设计变更请求： 设计方案变更、设计优化 RCR：需求变更请求：客户需求变更（包需求变更）、设计需求变更 （系统需求、分配需求、接口需求）； ECR：工程变更请求：对生产等下游环节的变更 PCN：产品变更通知
变更分类
PCR
PCN
DCR
RCR
• 变更分类
ECR

## Slide 67
PCN
ECR
PCR
RCR
DCR
客户界面变更？
• 各类变更之间的关系
其他原因
影响项目计划？
影响在制产品？
影响设计？

## Slide 68
IPD产品开发流程 概念 市场经理 技术经理 产品开发项目经理及系统级工程师
• 市场需求管理流程、产品路标规划流程、产品开发流程和技术开发流程关
系
产品路标规划流程
组合分析 市场经理
技术发展规划 |  | 
 | 技术规 划制定 | 
技术领域专家 |  | 
A
类
需
求
B类需求
平台开发流程 立项阶 段 平台开发项 目经理
预研开发流程 开发阶 段 技术开发项 目经理
开发 | 验证 | 发布 | 生命周期 管理
市场调研
业务策略 与计划 | 融合优化 业务计划
市场需求管理流程
技术规 划评审 | 技术规 划发布
开发阶 段 | 验证阶 段 | 发布阶段 | 成果化阶 段
市场细分与 需求分发
所有成员 市场经理
技术发展类需求
需求分类 与分析
发布及成 果化阶段
未明确的需求
产品线总经理
C类需求
技术经理
技术经理
需求收集
立项阶 段
验证阶 段
计划

## Slide 69
• 需求管理IT系统
需求管理的IT系统在华为重点强调的是： 在客户界面上需求要完整的端到端的管理 ，需求从客
户进来后一定要给客户一个承诺或答复，不允许出现客户的需求被淹没掉的现象。

## Slide 70
Q1： 请详细介绍一下需求管理的IT系统。
老师： 需求管理的IT系统 ，没有办法详细介绍 ，这里介绍一下 IT系统的主要功能：
1、需求管理的IT系统在华为重点强调的是： 在客户界面上需求要完整的端到端的管理 ，需求 从客户进来后一定要给客户一个承诺或答复 ，不允许出现客户的需求被淹没掉的现象。
2、 需求管理系统跟产品规划、产品开发系统是有关联关系的 ，比如说一条需求可以对应成研 发的一个工作单 ，任何一个需求在研发都会产生工作量。那么这个工作的流程、需求管理就是 由产品管理人来进行维护的。
3、需求在客户界面上的各种状态 ，比如规划状态、待规划状态等等 ，这些状态都是由产品管理 部来管理的。
A•FAQ

## Slide 71
Q2： 目前公司还没有专门的需求管理组织 ，如果要建立需求管理和需求分析团队 ，从哪些部 门中选择人员最合适？（销售、研发、市场、运营、制造、供应链？）
老师 ： 需求管理和需求分析团队 ，是专业的团队。
对于需求的价值性 ，既要懂市场 ，还要懂一定的技术 ，所以 通常是市场和研发一起组成了需求 管理和需求分析团队 。从问题中的选项里看 ，建议是研发、市场和销售的人组成需求管理和需 求分析团队。
Q3： 在B To B企业关于需求的管理，初步建立产品部， 但各种平台没有建立起来， 对于大量的
需求信息怎么进行识别和管理？
老师 ： 对于需求的管理和识别， 核心就是识别这个需求给客户、给公司带来的价值 ，用价值
来判断，因此一定要先看清楚这个需求是不是来源于客户真实的需求，给客户有没有带来真实 的价值，以及对公司是不是有真实的价值。
对于公司带来的价值，可以体现在利润上、市场份额上，也可以体现在竞争力的持续提升上。
A•FAQ

## Slide 72
Q4： 需求管理团队和分析团队 ，组成上和工作内容上本质区别在哪里？
老师 ： 需求管理团队：事实上是 最基层的需求决策的团队 ，一个需求进来不仅仅是要进行分 析 ，最核心的是要进行决策 ，这个需求是不是要接纳、是不是要做； 马上就做 ，还是待规划； 明年做 ，还是后年做； 进行分类的决策 ，分发到不同的领域等。
RAT (Requirement Analysis Team)需求分析团队 ： 在做决策之前需要对客户需求的“来龙 去脉 ”、需求给公司和客户带来的价值进行分析 ，也要对需求的工作量、需求的难度进行一定 的评估 ，。
A•FAQ

## Slide 73
Q5：能不能介绍一下 RAT组成中的研发角色？还有需求管理部门是否是一个常设机构？
老师 ： 一 般是RAT主任担任研发的角色， 通常是系统工程师 ，最资深的技术负责人 。
如果系统比较大， 包括硬件的 、 软件的，就需要每一个专项技术负责人联合起来， 对于需求的 可行性进行充分完整的大体的评估， 不要求特别准确 ， 主要是强调方案的可行性和大概的资源 评估。
RAT是一个常设组织， 团队成员是专岗的不是专职的 。 只要有产品就会存在需求 ， 一定就有需 求的处理 、 需求的分析 、 需求的管理，所以是常设的机构，不是根据需求临时组建的。
RMT（Requirement Management Team） 和RAT组织中所有的人员都是兼职的不是专职的 。 因为 只是在有需求的时候进行分析， 日常时这些系统工程师，还是在为本职工作服务的。
事实上 ，需求分析的工作量占比并不大。
A•FAQ

## Slide 74
Q6： 所有紧急需求基本上都是立马可以产生订单， 这是公司保持强势增长的“ 势 ”的维护 ，难道 不应该都做吗？
老师 ： 因为我们关注的是公司竞争力长期持续的增长，短期和中长期的需求有时候是必须要 做出取舍的 ， 资源是有限的 ，如果关注了所有的短期需求， 可能会在有竞争力的中长期需求出 现的时候 ，资源不足 ，从而导致竞争力不能持续的增长。
华为之所以能够成为持续增长的公司， 并且几十年一直保持了高速的有效的增长 ，就是因为他 没有仅仅关注短期的需求， 更加关注于中长期需求对于竞争力的增长。
Q7 ： 紧急需求开发是如何决策和快速行动的？
老师 ： 紧急需求一般是分发到正在进行的产品开发项目中 ， 由PDT（ Product Development Team ，产品开发团队 ） 团队承接。
但是需要注意， 紧急需求必须经过需求变更流程 ， 因为需求的变更 ，可能会导致产品架构 、产 品成本 、项目进度 、项目费用等的变更，对项目的影响比较大，所以要尽量减少紧急需求。
A•FAQ

## Slide 75
A•FAQ
Q8： 需求管理的绩效评估是如何进行？
老师 ： 华为没有针对需求管理做绩效评估， 因为需求管理就是我们的本职工作。
需求管理工作是战略管理 、产品规划等几个模块的输入 ，所以真正的评估可以体现在是不是对 战略规划或者产品规划，产生了直接的作用 。所以华为没有单独针对需求管理的绩效进行评估， 这是一个基础的工作。
Q9： 在采用客户调研的方法来了解客户的需求过程中，如何才能取得客户的信任？ 客户是否会 怀疑企业通过这种方法来进入他所处的行业？
老师 ： 举例说明 ， 当我们跟一些重要的客户进行深入的交流之后 ， 我们会签一个NDA即互相 保密协议 ， 我承诺对于从客户那里取来的所有的信息 ，只用于我们的双方之间的需求沟通 ，不 会用在其它任何地方。
关于客户是不是怀疑这个企业通过这种方法进入他所处的行业 ，这要取决于企业在这个行业长 期塑造的口碑和采取的具体行动。

## Slide 76
Q10： 公司想往下游发展， 当然现在的部分客户可能未来会变成同行 ，对自己有所顾忌 ，那在 和这样客户交流的时候，如何能让对方“袒露心声” ，能够获取真实的客户需求？
老师 ： 这种矛盾是不成立的。
比如， 华为去年进入车领域 ，公司的最高层面徐直军亲自在大会上明确表达， 华为不会进入整 车行业， 只会聚焦于车联网相关的子系统 。 如果没有跟客户明确之前 ，不可能让客户 “袒露心 声”的， 一定要充分理解客户对于你的担忧。
A•FAQ

## Slide 77
Thank You